##### ส่วนที่ 1 บทนำ

###### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่การดำเนินงานจริงทั้งหมดบนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ  นั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะทำการดำเนินงานในปีงบประมาณจึงมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ /เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลเมื่อตอนสิ้นปี

###### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (หมวด 5  ข้อ  26) ได้กำหนด

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

###### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานได้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นประโยชน์ของแผนการดำเนินงานจึงมีดังต่อไปนี้

- เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานการติดตามการทำงานให้เป็นไปตามช่วง

กำหนดระยะเวลา

- เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง

ถึงการดำเนินจริง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | ### หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ - พัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง - พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม | 27 10 | 31.39 11.62 | 5,692,000 1,326,222 | 34.77 8.10 | ส่วนโยธา สำนักงานปลัด |
| รวม | 37 | 43.01 | 7,018,222 | 42.87 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม - สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในการดำรงชีพ - พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร ในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน - พัฒนา การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข - ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม ตลอดจนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง | 4 2 - 4 2 | 4.65 2.32 - 4.65 2.32 | 169,000 150,000 - 277,500 300,000 | 1.03 0.91 - 1.69 1.83 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 12 | 13.94 | 896,500 | 5.46 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | ### หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน 3.1 พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพ - เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย - อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง พื้นที่ป่า คุณภาพดิน ให้เกิดความสมบูรณ์ | - 2 3 | - 2.32 3.48 | - 450,000 180,000 | - 2.74 1.16 | - สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 5 | 5.80 | 630,000 | 3.90 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี - ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน - ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาโรงเรียนภายในตำบล - อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านิยม ที่ดีงาม สู่คนรุ่นต่อไป | 6 6 3 | 6.97 6.97 3.48 | 1,408,000 4,461,440 590,000 | 8.60 27.25 3.60 | ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา |
| รวม | 15 | 17.42 | 6,459,440 | 39.45 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี - เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย - พัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล | 5 12 | 5.81 136.95 | 110,000 1,255,050 | 0.67 7.66 | สำนักงานปลัด สำนักงาน ปลัด |
| รวม | 17 | 19.76 | 1,365,050 | 8.33 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 86 | 100.00 | 16,369,212 | 100.00 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.1 | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 ม. หนา 0.30 ม. ยาว 150.00 ม.พร้อมป้ายโครงการ จากบ้านนายช่อ ข้องนอก ถึง บ้านนางพันธ์ แสนมนตรี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 450,000.- | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านเวียงแก้ว ม.2 | ก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม.จากบ้านนางบุญมี เสริมเหลา ถึงบ้านนางบุหลัน ศรีชมชื่น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน กรมการปกครองท 1-01 กำหนด | 198,000.- | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว ม.2 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จากบ้านนายบุญมี จงกลนี ถึง บ้านนายเอียงชัยสิทธิ์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 252,000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.3 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมเทคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร บริเวณนานายเลิง สีลาโคตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 226,000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน ม.3 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมเทคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จากบ้านนางสุพิน เก่งเกตุ ถึงบ้านนายเคน อุปนันท์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 226,000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม. 4 | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ความลึกต่ำสุด 0.30 ม. ยาว 150.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย จากบ้านนางนุจรี สีลาวิทย์ ถึง บ้านนายโรดม วงษ์โสภา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 450,000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงกุง ม. 5 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย จากบ้านนางเสงี่ยม สุภูธร ถึงบ้านนางบุญรอด มุ่งหมาย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 450,000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนามัย ม. 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม.(มอก.ชั้น 3) จำนวน 2 ท่อ จากบ้านนางคูน ศิริบุตรวงษ์ ถึงบ้านนางดอน อุปฮาด รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 88,000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนามัย ม. 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร จากบ้านนายทวี ศรีพุทธา ถึงบ้าน นายทองหล่อ ดาวเสด็จ รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 69,000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนามัย ม. 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร จากบ้านนายคำมาก น้อยสุข ถึงบ้าน นางดอกรัก ดวงจันทร์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 กำหนด | 136,000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอนามัย ม. 6 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร(พร้อมเกลี่ยเรียบ) จากบ้านนานายสัมฤทธิ์ มุงคุณคำชาว ถึง นานายอุดมทรัพย์ ทิพฤาตรี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 9,000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนลุกรังตลอดสาย บ้านอนามัย หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงลูกรังตลอดสายขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,310.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,179.00 ลูกบาศก์เมตร(พร้อมเกลี่ยเรียบ) และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ศก.0.06 ม. จำนวน 12 ท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย จากถนนกระนวน-เชียงยืน ถึง นานายอ้วน โพธิ์ศรี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 150,000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 150.00 ม.ความลึกต่ำสุด 0.30 ม. จากบ้านนานบุญมี จังหาร ถึงบ้านนายบุญสิม เหลือล้น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 450,000.- | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ยาว 50.00 ม.ความลึกต่ำสุด 0.30 ม. จากบ้านนางสมปอง จังหาร ถึง ถนนกระนวน-เชียงยืน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 175,000.- | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 70.00 ม.ความลึกต่ำสุด 0.30 ม. จากบ้านนายสมดี เงินดี ถึง บ้านนางฉวีวรรณ มุงคุณคำชาว พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 210,000.- | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 16. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองกุงแปน ม. 9 | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 31.00 ม.พร้อมป้าย ความลึกต่ำสุด 0.30 เมตร จากบ้านนายสมัย น้อยสุข ถึง บ้านนายทองแดง แสนสวนจิก พร้อมโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 93,000.- | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงแปน ม.9 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร จากหนองน้ำสาธารณะประโยชน์(หนองคำเจริญ) ถึงสวนนางอำพร ทิพฤาตรี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 | 357,000.- | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 213.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0–0.50 ม.จากบ้านนางสุวรรณ อาบสุวรรณ ถึง บ้านนายพยุงชัย ชินวงศ์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 | 143,000.- | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0–0.50 ม. จากบ้านนายสุพจน์ คำบ่อ ถึง บ้านนางอรวรา โคทนา รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 | 40,000 | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 58.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0–0.50 ม. จากบ้านนายใส คงเจริญ ถึง บ้านนายบุญเลิง มุงคุณคำชาว รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 | 46,000 | หมูที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 ม. จากบ้านนายอินทร์ โพธิ์ศรี ถึงบ้านนางโพธิ์ศรี มะพันธ์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง เลขที่ ท 1-01 | 132,000 | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50 ม. จากบ้านนางโพธิ์ศรี มะพันธ์ ถึงบ้านนางคำ บัวพัฒน์ รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง เลขที่ ท 1-01 | 63,000 | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีเวียงชัย ม. 11 | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว150.00 ม. ความลึกต่ำสุด 0.30 เมตร จากบ้านนางลำพูน น้อยสุข ถึง บ้านนายคำตัน โพธิ์ศรี พร้อมโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 456,000 | หมูที่ 11 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนามชัย ม.12 | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว123.00 ม. ความลึกต่ำสุด 0.30 เมตร จากบ้านนางหนูเทน ศรีวิชา ถึง บ้านนายสุริยา แย้มบุญ พร้อมโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 369,000 | หมู่ที่ 12 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านผักหนามชัย ม.12 | ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 27.00 ม. ความลึกต่ำสุด 0.30 เมตร จากบ้านนางเหวย สีแก้วน้ำใส ถึง บ้านนายเด่นพงษ์ โพธิสีหาราช รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่กำหนด | 81,000 | หมู่ที่ 12 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน ม.13 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 498 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร จากบ้านนายสมบัติ ภูกันดาร ถึงนนายคำไพร มาตเทพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 | 313,000 | หมูที่ 13 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน ม.13 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50 เมตร จากบ้านนายสงวน โพธิ์ศรี ถึง ถนนสายผักหนาม-วังโพน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท 1-01 | 60,000 | หมู่ที่ 13 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดให้มีจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ | 50,000 | ถนนภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดให้มีจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ | 50,000 | ถนนภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ | จัดให้มีหน่วยกู้ชีพในการดำเนินงาน | 350,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันภัยที่เกิดจากธรรมชาติ | ช่วยเหลือผู้ที่ประสพภัยที่เกิดจากธรรมชาติ | 531,222 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกระนวน | อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ อำเภอกระนวน | 50,000 | อำเภอกระนวน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ จังหวัดขอนแก่น | 20,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. | ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกซ้อม เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ | 50,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร. | ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย | 70,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 9. | อุดหนุนกิจกรรมพิธีสวนสนาม อปพร. | จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพิธีสวนสนาม อปพร. | 10,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย | 165,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

2.1 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในการดำรงชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. | อุดหนุนให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตอำเภอกระนวน | 54,000.- | ที่ทำการอำเภอกระนวน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน | 35,000.- | ที่ทำการ อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส | 50,000.- | ที่ทำการ อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | 30,000.- | ที่ทำการ อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

2.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร ในชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาส | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 50,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | 100,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

2.3 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

2.4 แนวทางการพัฒนา  การสริมสร้างสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | จัดให้มีการสนับสนุนการสัมมนาสาธารณสุขในเขต อบต. | 97,500.- | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดให้มีการซื้อเวชภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 100,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน | ค่าใช้จ่ายในการอบรมทำปุ๋ย ธนาคารขยะ คัดแยกขยะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 30,000 | ภายในตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการ | 50,000.- | ภายในตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม ตลอดจนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน | 100,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองกุงใหญ่ | เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้แก่ เยาวชน ประชาชน ภายในตำบล | 200,000 | ภายในตำบล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.2 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | จ้างเหมาบริการกำจัดขยะและค่านำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองกระนวน | 350,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการคลองสวยน้ำใส (กิจกรรมกำจัดผักตบชวา) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวา | 100,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง พื้นที่ป่า คุณภาพดินให้เกิดความสมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการเช่น วัสดุ อุปกรณ์ | 50,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ | ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ | 100,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ | 30,000 | ภายในตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | 769,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุงใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | 326,560.- | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริมนมวัดจอมแจ้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | 81,120.- | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมแจ้ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมแจ้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | 191,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมแจ้ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเดกเล็็็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ | ส่วน การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

4.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การศึกษาโรงเรียนภายในตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน | เพื่ออุดหนุนสถานีตำรวจภูธรกระนวน | 55,000 | ภายในตำบล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในตำบล 5โรงเรียน | 1,358,240 | โรงเรียนภายในตำบล 5 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติภายในตำบล | 120,000 | ภายในตำบล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในตำบล 5 โรงเรียน | 2,612,000 | โรงเรียนภายในตำบล 5 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์หนองกุงใหญ๋ | ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน | 249,900 | ศูนย์เด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์วัดจอมแจ้ง | ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน | 66,300 | ศูนย์เด็กเล็กวัดจอมแจ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านิยมที่ดีงาม สู่คนรุ่นต่อไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนเทศกาลประเพณี ผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 390,000 | ภายในตำบล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีที่สำคัญ | เพื่อจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา | 100,000 | ภายในตำบล | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในช่วงสงกรานต์ | 100,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2565-2568) | จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | 15,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การสนับสนุนการเลือกตั้ง | สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิก อบต.และสนับสนุนการเลือกตั้ง สส./สว. | 50,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. | จัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี | 10,000 | ภายในตำบล | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดอบรมความรู้เรื่องทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องภาษี | จัดอบรมพัฒนาความรู้เรื่องภาษีให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน | 30,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

5.2 แนวทางการพัฒนา  สมรรถนะในการทำงานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มความรู้ให้แก่ ผู้นำชมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของ อบต. | 400,000 | - | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร | จัดให้หน่วยงานภายนอกมาประเมินองค์กร | 20,000 | ที่ทำการอบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนศูนย์รวมข่าว สอบราคาและประกวดราคา | อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่อำเภอกระนวน | 30,000 | ที่ทำการ อ.กระนวน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี | 10,000 | ที่ทำการอำเภอกระนวน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

5.2 แนวทางการพัฒนา  สมรรถนะในการทำงานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | สค. | ก.ย. |
| 5 | การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานตลอดจนค่าสาธารณูปโภคต่างๆในสำนักงาน | 230,000 | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 114,300 | อบต. | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | 130,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,000 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | 220,000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน | 80,000 | อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,750 | อบต. | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |